## Slide 1: Jump app אתר לניהול חדר כושר

## Slide 2: רטרוספקטיבה והפקת לקחים:
אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה-
קורס זה, המורכב מרצף מטלות התלויות זו בזו, הכריח אותנו לבצע משימות בפרק זמן קצר וקצוב, לעמוד בלוח זמנים, לקחת אחריות וליהנות ממוצר מושלם תוך סמסטר אחד!

## Slide 3: רטרוספקטיבה והפקת לקחים:
פחז כמים אל תותר-
תוך כדי השימוש בgit, המהווה כלי שימושי ויעיל, למדנו שצריך לדעת היטב איך להשתמש בו ובמיוחד לא להיות פזיזים, אלא להיות זהירים ולהימנע מפעולות שהן בלתי הפיכות (אחרת, תאלצו לבקש מ Github שיעזרו וירחמו וישחזרו...ואז אולי השחזור יצליח ואולי לא..)

## Slide 4: רטרוספקטיבה והפקת לקחים:
אם אין אני לי מי לי-
בעבודת צוות אידיאלית צריך כל אחד להרגיש זאת ולא לסמוך על אחרים. נוכחנו לראות שקשה מאד לעבוד בצוות ללא ראש צוות, כי חסרה דמות שתכתיב הוראות וכולם יהיו מחויבים להיות ממושמעים אליה.

## Slide 5: תהליכים, שיטות וכלים:
שיטת SCRUM –
בניית הפרויקט נעשתה בשיטה זו: חילוק העבודה ליחידות קטנות (בפרויקט: 4 סבבים) כאשר בסוף כל יחידה יש משהו חדש להראות ל"לקוח" ובסוף כל יחידה- פגישת צוות- הסקת מסקנות ותיכנון הצעדים הבאים.

## Slide 6: תהליכים, שיטות וכלים:
בדיקות-
הפרויקט לימד אותנו לא להעז לשחרר פרויקט (ואפילו לא סבב) ללא בדיקות מקיפות

## Slide 7: תהליכים, שיטות וכלים:
-Github
הפרויקט נוהל תוך שימוש בגיטהב: יצירת מאגר, שיוך שותפים, יצירת דפי וויקי, issues ועוד... (לפני 4 חודשים לא ידענו אפילו מה זה וכיום לא יכולות בלעדיו)

## Slide 8: אבטחת מידע: רצוי / מצוי
Log in - Log out
  למשתמש שאינו logged in יש גישה רק לעמודים כלליים (מידע / תמונות) ללא גישה לעמודים בעלי אופי אישי.
  הפרויקט בנוי מהיררכיית עובדים – לקוחות. לכל אחד מהם יש אפשרויות אחרות בהתאם לתפקידו.

## Slide 9: אבטחת מידע: רצוי / מצוי
סיסמת משתמש מוצפנת ע"י פונקציית עירבול מסויימת, כך שבDB לא כתובה הסיסמא באופן חשוף.
(רצוי: הצפנה בטוחה יותר...)
אפשרות תשלום דרך האתר על מנת לרכוש / לחדש מנוי דורשת אבטחה ברמה גבוהה ולכן זה מחוץ למסגרת הפרויקט...
(רצוי: הוספת אפשרות תשלום בעלת אבטחת SSL)

## Slide 10: דיון על נושא מתכני הקורס:
HuBoard
מסדר את הראש (הכי חשוב...)
ברור לכולם מה כבר נעשה ומה ייעשה
כל משימה משויכת לחבר צוות כך שכל אחד יודע מה תפקידו (וכן כולם יודעים ... )
הלוח מקושר לissues באופן אוטומטי
הלוח מעדכן את חברי הצוות באמצעות מיילים על תוספות ושינויים
היכרות מעמיקה עם הHuBoard כבר עזרה לנו בניהול יומן לפרויקט גמר וללא ספק תמשיך הלאה לעזור.